# Администрация   Нязепетровского муниципального района

# Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от  16.12.2020 г. № 705

г. Нязепетровск

(с изменениями от 24.01.2022 г. № 34, от 11.01.2023 г. № 9.6, от 06.03.2023 г. № 156)

Об утверждении муниципальной программы «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории Нязепетровского городского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Нязепетровского муниципального района в период до 2030 года, постановлением администрации Нязепетровского муниципального района  от 15.11.2016 г.  № 626 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (с изменениями,  утвержденными постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 13.11.2018 г. № 771), руководствуясь Уставом Нязепетровского муниципального района, администрация Нязепетровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории Нязепетровского городского поселения».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нязепетровского муниципального района Педашенко Ю. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Нязепетровского

муниципального района                                                                                       В.Г. Селиванов

Приложение

к постановлению администрации

Нязепетровского муниципального района

от 16.12.2020 г.  № 705

Паспорт

муниципальной программы

# «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории

# Нязепетровского городского поселения»

| Ответственный исполнитель | Администрация Нязепетровского муниципального района |
| --- | --- |
| Подпрограммы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты | Финансирование расходов на основные мероприятия |
| Цели муниципальной программы | Целью Программы является: 1. Создание и поддерживание комфортного проживания населения; 2. Обеспечение выполнения требований Правил благоустройства 3. Повышение эффективности расходов средств бюджета на содержание объектов благоустройства и озеленения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Комплексная оценка объектов благоустройства и озеленения городских территорий на предмет соответствия нормативным требованиям, требованиям безопасности и экологии; 2. Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения; 3. Создание системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ; 4. Улучшение санитарного состояния городских территорий; 5. Контроль за выполнением Правил благоустройства и других муниципальных правовых актов в сфере благоустройства; 6. Выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно действующему законодательству. |
| Целевые индикаторы и показатели | Обращения граждан по работе уличного освещения Нязепетровского городского поселения Озеленение Вывоз мусора с территории кладбища Очистка тротуаров от снега Содержание ливневых стоков Санитарное содержание территории Содержание зеленого хозяйства Благоустройство мест общего пользования Ремонт малых архитектурных форм Ремонт памятников |
| Этапы и сроки реализации | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Источником финансирования муниципальной программы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 36827,4953 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год –12 444,4953 тыс. рублей; 2024 год – 12 661,80 тыс. рублей; 2025 год – 11 721,20 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | Формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека; улучшение эстетического вида городских территорий, создание комфортной среды пребывания. |

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

## 1. Программа разработана во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Решения Совета депутатов Нязепетровского городского поселения от 08.11.2017 года № 121 "Об утверждении Правил организации благоустройства на территории Нязепетровского городского поселения".

## Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Нязепетровского городского поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов.

## В качестве объектов (элементов) благоустройства рассматриваются:

## искусственные покрытия поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, скверы, бульвары, внутридворовые пространства, сады, парки, пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйственные площадки и площадки для выгула домашних животных;

## охраняемые природные объекты, земли историко-культурного значения, кладбища;

## зеленые насаждения (деревья и кустарники), газоны;

## территории станций (вокзалов) всех видов транспорта, сооружения и места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы;

## технические средства организации дорожного движения;

## фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий и сооружений;

## заборы, ограды, ворота;

## малые архитектурные формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники;

## объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок;

## предметы праздничного оформления;

## сооружения и оборудование для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально приспособленные для уличной торговли автомототранспортные средства;

## отдельно расположенные объекты уличного оборудования и уличная мебель утилитарного назначения, в том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок общественного транспорта, объекты для размещения информации и рекламы, общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;

## места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе оборудование и сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления;

## наружная часть производственных и инженерных сооружений;

## уличное освещение.

## Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды проживания.

2. В настоящее время комплекс мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства выполняется индивидуальными предпринимателями и организациями по муниципальным контрактам за счет средств, выделяемых на текущее содержание дорожного хозяйства и объектов благоустройства. Внутридворовые территории обслуживаются ООО УК «Сфера», источником финансовых средств, которых являются платежи населения. На 01.01.2022 в Нязепетровском городском поселении имеются 123 двора.

3. Из-за длительной эксплуатации малых архитектурных форм и вопиющего отношения населения к их сохранению большая часть форм разрушена.  В результате продолжительной эксплуатации внутридворовых тротуаров, отмосток, хозяйственных и детских площадок, эти формы благоустройства также приходят  в негодность или практически отсутствуют.

Большой проблемой остается сохранность установленного оборудования детских площадок.

Благоустройство дворовых территорий Нязепетровского городского поселения должно выполнить самую главную задачу - создать для населения благоприятные условия проживания, обеспечить условия для занятости и здорового образа жизни детей и подростков, граждан всех возрастов.

## 4. В настоящее время, ввиду отсутствия специализированного предприятия не уделяется должного внимания озеленению городских территорий. В градостроительстве озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке и благоустройству населенных мест. Оно оказывает огромное влияние на окружающую среду и жизнь людей. Основными видами озеленения в городе являются парки, бульвары, скверы, насаждения в жилых кварталах, цветники и клумбы.

## Для улучшения охраны зеленых насаждений и парковых зон необходимо определить их четкие границы, обустроить места кратковременного отдыха граждан, организовать охрану и своевременную очистку территорий, кроме того, в целях обеспечения безопасности населения в период пребывания на территории объектов озеленения общего пользования и смежных с ними территориях необходимо осуществлять своевременный уход за зелеными насаждениями (снос и посадку новых деревьев и кустарников, санитарную обрезку).

## 5. Особое внимание следует уделить содержанию территорий в полосе отвода дороги. В Нязепетровском городском поселении более 138 километров дорог. Ограниченное количество средств позволяет только частично производить уборку обочин на улично-дорожной сети  поселения.

## 6. Программа позволяет решить вопросы не только по текущему содержанию объектов благоустройства, но и организационные вопросы, решение которых дает возможность обеспечить контроль использования бюджетных средств, направляемых на содержание объектов внешнего благоустройства, создать условия для взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности, коммерческими и некоммерческими организациями в части выполнения требований законодательства и муниципальных правовых актов в сфере благоустройства. Организация конкурсов, публикации и выступления в средствах массовой информации, пропагандирующие достижения и инициативу социально ответственных организаций и граждан, позволяют воспитывать культуру поведения граждан, повышает сознательность и ответственность населения за сохранность окружающей среды.

## 7. Комплекс мероприятий по ликвидации и недопущению возникновения несанкционированных свалок включает работы, как по уборке, так и профилактические мероприятия, а именно:

## 1) Мониторинг образования и ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;

## 2) Обустройство площадок по сбору мусора на территориях частного сектора;

## 3) Оказание поддержки организациям малого и среднего бизнеса осуществляющим сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов с территории частного сектора;

## 4) Применение мер административного воздействия к нарушителям.

## 8. На сегодняшний день, в связи с увеличением круга задач, стоящих перед органами местного самоуправления, не обеспечивается эффективной работы по решению вопросов местного значения в области благоустройства, дорожного хозяйства, санитарного содержания мест общего пользования, зеленых насаждений, мест захоронений. В связи с отсутствием специализированной организации, осуществляющей контроль за содержанием объектов внешнего благоустройства, практически не ведется работа по контролю за соблюдением Правил благоустройства и иных муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства организациями и предпринимателями, что непосредственно сказывается на внешнем облике города.

## 9. Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Нязепетровского городского поселения, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика города. А также обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры и, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Нязепетровского городского поселения.

## 10. Комплексные мероприятия муниципальной программы «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории Нязепетровского городского поселения, а также конкретизированные мероприятия по благоустройству территории Нязепетровского городского поселения на 2023-2025 годы приведены в приложениях 1 и 2 Программы.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на реализацию мероприятий по благоустройству территорий Нязепетровского городского поселения и обеспечения выполнения требований Правил благоустройства.

Целями программы являются:

- Создание и поддерживание комфортного проживания населения;

- Обеспечение выполнения требований Правил благоустройства;

- Повышение эффективности расходов средств бюджета на содержание объектов благоустройства и озеленения.

Основными задачами являются:

1) Комплексная оценка объектов благоустройства и озеленения городских территорий на предмет соответствия нормативным требованиям, требованиям безопасности и экологии;

2) Выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства и озеленения;

3) Создание системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ;

4) Улучшение санитарного состояния городских территорий;

5) Контроль за выполнением Правил благоустройства и других муниципальных правовых актов в сфере благоустройства;

6) Выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно действующему законодательству.

РАЗДЕЛ III. СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2023 - 2025 годы.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым индикаторам, указанным в таблице

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обращения граждан по работе уличного освещения Нязепетровского городского поселения | шт | 500 | 250 | 200 |
| Озеленение | м 2 | 400 | 400 | 450 |
| Вывоз мусора с территории кладбища | Тонн | 200 | 150 | 150 |
| Очистка тротуаров от снега | м 2 | 22512 | 23000 | 23000 |
| Санитарное содержание территории | м 2 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Содержание зеленого хозяйства | м 2 | 45000 | 45000 | 45000 |
| Благоустройство мест общего пользования | шт | 1 | 1 | 1 |
| Ремонт малых архитектурных форм | шт | 60 | 40 | 40 |
| Ремонт памятников | шт | 1 | 1 | 1 |

РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Исполнителем Программы является:  Администрация Нязепетровского муниципального района.

Реализация Программы рассчитана на 2023 - 2025 годы.

Программа финансируется за счет средств бюджета городского поселения в соответствии  с решением о бюджете городского поселения на соответствующий  финансовый год.

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

1.Содержание уличного освещения;

2.Озеленение территорий общего пользования;

3. Организация содержания мест захоронения;

4. Захоронение граждан, не имеющих родственников;

5. Очистка тротуаров от снега;

6. Мероприятия по благоустройству города;

Система мероприятий муниципальной программы и объемы ее финансирования приведены в приложении 1.

РАЗДЕЛ V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа финансируется за счет средств бюджета городского поселения в соответствии с решением о бюджете городского поселения на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования на весь период реализации финансирования программы

составляет 36827,4953 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год –12 444,4953 тыс. рублей;

2024 год – 12 661,80 тыс. рублей;

2025 год – 11 721,20 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализов полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Нязепетровского городского поселения.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением программы осуществляет отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации Нязепетровского муниципального района.

Финансирование расходов по Программе является расходным обязательством Нязепетровского городского поселения, подлежащим исполнению за счет доходов местного бюджета и осуществляется путем выделения целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены системой программных мероприятий, являющихся неотъемлемой частью Программы.

РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Последствием реализации Программы является формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

улучшение эстетического вида городских территорий, создание комфортной среды пребывания.

РАЗДЕЛ VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансово экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий

| № | Наименование основного мероприятия | ВСЕГО | Расчет затрат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Уличное освещение (электроэнергия) | 12890,6 | 3950 | 4940,6 | 4000 | Определение НМЦК тарифным методом |
| 2 | Обслуживание сетей электроснабжения | 6600 | 2200 | 2200 | 2200 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 3 | Озеленение | 300 | 100 | 100 | 100 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 4 | Организация содержания мест захоронения | 900 | 300 | 300 | 300 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 5 | Захоронение граждан, не имеющих родственников | 210 | 70 | 70 | 70 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 6 | Очистка тротуаров от снега | 5985 | 1985 | 2000 | 2000 | Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
| 7 | Мероприятия по благоустройству городской территории(пляж, набережная) | 1600 | 0 | 800 | 800 | Определение НМЦК тарифным методом |
| 8 | Мероприятия по благоустройству городской среды | 6386,28557 | 1883,88557 | 2251,2 | 2251,2 |  |
| 8.1 | Вывоз мусора с территории города | 723,88557 | 123,88557 | 300 | 300 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.2 | Уборка мусора с территории города | 2982,4 | 900 | 1041,2 | 1041,2 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.3 | Закуп мешков под мусор | 120 | 40 | 40 | 40 | Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
| 8.4 | Закуп хоз. товаров для субботника | 90 | 30 | 30 | 30 | Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
| 8.5 | Противоклещевая обработка | 120 | 40 | 40 | 40 | Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
| 8.6 | Подметание и полив улиц | 250 | 50 | 100 | 100 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.7 | Окос травы | 750 | 250 | 250 | 250 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.8 | Прочее благоустройство мест общего пользования (очистка акватория и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.9 | Ремонт МАФ | 300 | 100 | 100 | 100 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.10 | Опиловка деревьев | 1050 | 350 | 350 | 350 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.11 | Изготовление табличек с названием улиц и номерами домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
| 9 | Реализация инициативных проектов граждан | 1955,60975 | 1955,60975 | 0 | 0 | Определение НМЦК проектно-сметным |
| Итого: | 36827,49532 | 12444,49532 | 12661,8 | 11721,2 |  |

| 8.4 | Закуп хоз. товаров для субботника | 90 | 30 | 30 | 30 | Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | Противоклещевая обработка | 120 | 40 | 40 | 40 | Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
| 8.6 | Подметание и полив улиц | 250 | 50 | 100 | 100 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.7 | Выкашивание травы | 750 | 250 | 250 | 250 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.8 | Прочее благоустройство мест общего пользования (очистка акватория и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.9 | Ремонт МАФ | 300 | 100 | 100 | 100 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.10 | Опиловка деревьев | 1050 | 350 | 350 | 350 | Определение НМЦК проектно-сметным методом |
| 8.11 | Изготовление табличек с названием улиц и номерами домов | 0 | 0 | 0 | 0 | Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). |
| 9 | Реализация инициативных проектов граждан | 1955,60975 | 1955,60975 | 0 | 0 | Определение НМЦК проектно-сметным |
| Итого: | 34016,49532 | 12374,49532 | 10821 | 10821 |  |

РАЗДЕЛ IХ. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы должна осуществляться в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией муниципальной программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, открытости, адресности и целевого характера бюджетных средств. 
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в экономическое развитие Нязепетровского городского поселения.

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 15.11.2016 г. № 629.

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы в целом равна средневзвешенному показателю эффективности по мероприятиям муниципальной программы.

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О) рассчитывается по формуле:

О=ДИП/ПИБС,

где  ДИП – достижение плановых индикативных показателей

ПИБС – полнота использования бюджетных средств

Достижение индикативных плановых показателей (ДИП) рассчитывается по формуле:

ДИП=ФИП/ПИП,

где  ФИП – фактические значения индикативных показателей

ПИП – плановые значения индикативных показателей

Полнота использования бюджетных средств (ПИБС) рассчитывается по формуле:

ПИБС=ФОБС/ПОБС,

где   ФОБС – фактический объем бюджетных средств

ПОБС – плановый объем бюджетных средств

Результирующая шкала оценки эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О):

| Значения | Оценка |
| --- | --- |
| более 1,4 | Очень высокая |
| от 1 до 1,4 | Высокая |
| от 0,5 до 1 | Низкая |
| менее 0,5 | Крайне низкая |

Приложение 1 к разделу IV.

Система мероприятий

муниципальной программы

| № | Наименование объекта | Местоположение объекта | Стоимость работ, тыс. руб. 2023-2025 годы | Срок исполнения (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма, тыс. руб. |
|  |  |  | Местный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Электроэнергия | Территория города | 12890,6 |  | 3950 | 4940,6 | 4000 |
| 2 | Обслуживание сетей электроснабжения | Территория города | 6600 |  | 2200 | 2200 | 2200 |
| 3 | Озеленение | Территория города | 300 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Организация содержания мест захоронения | Территория города | 900 |  | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Захоронение граждан, не имеющих родственников | Территория города | 210 |  | 70 | 70 | 70 |
| 6 | Очистка тротуаров от снега | Территория города | 5985 |  | 1985 | 2000 | 2000 |
| 7 | Мероприятия по благоустройству городской территории | Территория города | 1600 |  | 0 | 800 | 800 |
| 8 | Мероприятия по благоустройству городской среды | Территория города | 6386,2856 |  | 1883,88557 | 2251,2 | 2251,2 |
| 9 | Реализация инициативных проектов граждан | Территория города | 1,95565 | 1953,65410 | 1955,60975 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 34873,841 | 1953,65410 | 12444,4953 | 12661,8 | 11721,2 |