Приложение 3

к [Порядку](#sub_1) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Нязепетровского муниципального района

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

*Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Нязепетровском муниципальном районе*

за 2022 года

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Нязепетровского муниципального района

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Автоматизация процесса формирования и исполнения местного бюджета, сопровождение программного обеспечения | 2471,0 | 2471,0 | 0 |  |
| 2 | Использование информационных ресурсов и статистических сведений с целью улучшения качества управления бюджетным процессом | 117,6 | 117,6 | 0 |  |
| 3 | Внедрение информационных технологий в целях повышения бюджетного процесса в муниципальном районе | 80,9 | 80,9 | 0 |  |

таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень автоматизации процесса исполнения бюджета муниципального района | 100 | 100 | 1 |  |
| 2 | Количество участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений, подключенных к единым базам данных программных комплексов | 100 | 100 | 1 |  |
| 3 | Количество планов финансово-хозяйственной деятельности веденных с помощью автоматизированных систем | 100 | 100 | 1 |  |

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;**

 За 2022 года в рамках программы "Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем в Нязепетровском муниципальном районе " направлено из бюджета Муниципального района - 2669,5 тыс. руб., в т.ч.:

по мероприятиям:

- автоматизация процесса формирования и исполнения местного бюджета, сопровождение программного обеспечения - 2471,0 тыс.руб.

- использование информационных ресурсов и статистических сведений с целью улучшения качества управления бюджетным процессом - 117,6 тыс. руб.

-внедрение информационных технологий в целях повышения бюджетного процесса в муниципальном районе- 80,9 тыс.руб.

 По программе утверждено на 01.01.2022год:

- средства бюджета муниципального района - 3485,0 тыс. руб.,

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;**

Внесены изменения в муниципальную программу администрации Нязепетровского муниципального района от 30.12.2020 г. № 747 с изменениями и дополнениями от 30.12.2021 г. № 1106. от 30.12.2022 №1126

**Оценка эффективности в соответствие с методикой определенной муниципальной программой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | фактические значения индикативных показателей/ плановые значения индикативных показателей | 1 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | фактический объем бюджетных средств/ плановый объем бюджетных средств | 1 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (0) | (ДИП)/ (ПИБС) | 1 |

Дата 11.01.2023г.

Начальник финансового управления Е.В.Темникова