Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном районе Челябинской области»

за  2022 год

Ответственный исполнитель: МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб.) | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт (освоение) |  |  |
| 1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат в форме свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания проекта индивидуального жилищного строительства; Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; | 17 860, 1652 | 17 698, 83488 | 161, 3303 | - |

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Обеспечение возможности улучшения жилищных условий молодым семьям (семей) | 3 | 3 | - | - |
| 2. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 49% | 47% | 2 | - |
| 3. | Приобретение жилых помещений для переселения жителей | 1672, 6 | 1672, 6 | - | - |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 0,991 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 0,9864 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 1, 0047 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

федеральный бюджет – 316, 9208 тыс. руб.

областной бюджет –  15 896, 81678 тыс. руб.

местный бюджет – 1485, 0973 тыс. руб.

внебюджетные источники -  2395, 17 тыс. руб.

Информация о внесенных изменениях:

1. от 01.02.2021 г. № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном районе Челябинской области»;

2. от 18.05.2021 г. № 416 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58»;

3. от 31.05.2021 г.  № 456 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58»;

4. от 29.07.2021 г. № 603 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58;

5. от 06.12.2021 г. № 1031 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58».

6. от 24.01.2022 г. № 30 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58».

7. от 23.03.2022 г. № 208 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58».

8. от 19.05.2022 г. № 399 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58».

9. от 06.06.2022 г. № 463 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58».

10. от 20.06.2022 г. № 513 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58».

11. от 10.11.2022 г. № 907 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 01.02.2021 г. № 58».

Дата: 27.02.2023 г.

Начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ»                                                               Т.Ю. Волкова