Отчет о ходе реализации муниципальной программы

*«Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе»*

за IV квартал

Ответственный исполнитель:\_\_Отдел дорожного хозяйства и благоустройства\_\_

таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение, % | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | - | - |  |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 3 304,227 | 3 304,227 |  |  |
| 3. | Предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 2 642,073 | 2 642,073 |  |  |
|  | Всего: | 5946,300 | 5946,300 |  |  |

Согласовано:

Финансовое управление администрации

Нязепетровского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(Должность) (подпись) (ФИО)*

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  ед. измерения % | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 5 | 5 |  |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков) | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Количество благоустроенных территорий рекреационного назначения | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | 14 | 14 |  |  |
| 7. | реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 0 | 0 |  |  |

**Мероприятия муниципальной программы:**

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 22 по ул. Вайнера
2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 24 по ул. Вайнера
3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 47 по ул. Вайнера
4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 1 по

ул. Комсомольская

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по

ул. Комсомольская

1. Благоустройство площади Революции территории у храма Петра и Павла и городского сада. 1 этап. Ремонт входной группы и изгороди городского сада.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы отсутствуют, либо не имеют последствий при реализации программы.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:**

Средства на выполнение мероприятий муниципальной программы использованы в полном объеме.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 29.03.2021 № 297 об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» (с изм. от 20.10.2021 г. № 911, от 29.11.2021 г. № 1018, от 29.07.2022 г. № 635, от 26.10.2022 г. № 872, от 11.11.2022 г. № 911, от 18.01.2023 г. № 23, от 30.01.2023 г. № 64)

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы:**

ДИП=1

ПИБС=1

О=ДИП/ПИБС=1

Дата: 28.02.2023 г.

Специалист отдела дорожного хозяйства и благоустройства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Маслова Е.В.

*(Должность) (подпись) (ФИО)*