Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Содержание объектов благоустройства и озеленения территории Нязепетровского городского поселения **з**а **12 месяцев 2022 года**

Ответственный исполнитель: администрация Нязепетровского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение | Примечание |
| план | Факт |
| 1 | Обслуживание сетей электроснабжения | 3 151,7394 | 3 144,55436 | 7,18504 | Неиспользован-ный остаток денежных средств |
| 2 | Уличное освещение | 3 566,15632 | 2 822,37000 | 743,78632 | Неиспользован-ный остаток денежных средств |
| 3 | Озеленение | 100,0 | 100,0 | 0,00 | - |
| 4 | Организация содержания мест захоронения | 300, 64818 | 300,64818 | 0,00 | - |
| 5 | Очистка тротуаров от снега | 1 416,18587 | 1 413,16661 | 3,01926 | Неиспользован-ный остаток денежных средств |
| 6 | Мероприятия по благоустройству городской территории | 2 496,42203 | 2 421,03263 | 75,3894 | Неиспользован-ный остаток денежных средств |
| 7 | Устройство детской площадки по  ул. Пионерская, 53 | 796,78920 | 792,00000 | 4,78920 | Работы выполнены не в полном объёме |
| 8 | Благоустройство сквера на площади Революции | 2 927,03160 | 2 927,03160 | 0,00 | - |
| 9 | Установка туалетного модуля в городском саду | 2 483,28300 | 2 483,28300 | 0,00 | - |
| 10 | Ремонт тротуара, по улицам Свердлова и Щербакова в г. Нязепетровске | 554,40720 | 429,66540 | 124,74180 | Работы выполнены не в полном объёме |
|  | **Итого** | **17 792,66280** | 16 833,75178 | **958,91102** |  |

Таблица 2

Индикативные показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Индикативные показатели, ед. измерения | Значение индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | Факт |
| 1 | Озеленение, м2 | 100 | 100 | 0 |  |
| 2 | Вывоз мусора с территории  кладбища, т | 427,0 | 420,0 | 7,0 |  |
| 3 | Очистка тротуаров от снега, м2 | 20 000 | 20 000 | 0 |  |
| 4 | Санитарное содержание территории, м2 | 20 000 | 20 000 | 0 |  |
| 5 | Содержание зеленого хозяйства, м2 | 36 000 | 36 000 | 0 00 |  |
| 6 | Благоустройство мест общего пользования, шт. | 1 | 1 | 0 |  |

Таблица 3

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| Достижение индикативных плановых показателей (ДИП) | фактические значения индикативных показателей/ плановые значения индикативных показателей | 1,0 |
| Полнота использования бюджетных средств (ПИБС) | фактический объем бюджетных средств/ плановый объем бюджетных средств | 0,95 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О) рассчитывается по формуле | (ДИП)/(ПИБС) | 1,05 |

Согласовано:

Ведущий специалист отдела финансовых ресурсов \\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)

Дата: 03.03.2023 г.

Специалист отдела по благоустройству и дорожному хозяйству А.Б. Шмонин