Отчет о ходе реализации муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства в Нязепетровском муниципальном районе на 2018-2020 годы»

4 квартал 2018 года

Ответственный исполнитель:__МКУ «Нязепетровское УЖКХ»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт (освоено) |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов | 2 484,03923 | 2 213,84903 | 270,19020 | - |
| 2. | Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 1 356,44400 | 1 328,29568 | 28,14832 | - |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 12 143,81177 | 10 32851227 | 1 815,29950 | - |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | 521,90000 | 521,82593 | 0,07407 | - |
| 5. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | 15,90500 | 15,87380 | 0,03120 |  |
| 6. | Развитие сети автомобильных дорог местного значения, ведущим к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 32 595,01200 | 29 179,17764 | 3 415,83436 |  |
| Итого | 49 117,11200 | 43 587,53435 | 5 529,57765 | - |

Согласовано: Ведущий специалист отдела

финансовых ресурсов                                                                   О.Ю. Ахметсидикова

Таблица 2

| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям (%) | 10% | 10 % | 0 | - |

Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальной программы

| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели | 1 |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств | 0,88 |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программ (О) | (ДИП)/ (ПИБС) | 1,13 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований:

- федеральный бюджет – 13 477,84181 тыс. руб.

- областной бюджет – 22 286,18755 тыс. руб.

- местный бюджет – 7 823,50499 тыс. руб.

5. Информация о внесенных изменениях:

1. от 27.04.2018г. № 245 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

2. от 13.06.2018г. № 327 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

3. от 24.07.2018г. № 430 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

4. от 21.08.2018г. № 505 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

5. от 07.12.2018г. № 879 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 699».

Дата: 24.01.2019 г.

Заместитель начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»                                               Э.В. Спирин