Отчет о ходе реализации муниципальной программы

*«Формирование современной городской среды вНязепетровском муниципальном районе»*

за 2018 год

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_МКУ «Нязепетровское УЖКХ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение, % | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2923,056 | 2923,056 | 0 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 1731,958 | 1731,958 | 0 |  |
| 3. | Предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 407,386 | 407,373 | 0,0032 |  |
|  | Всего: | 5062,4 | 5062,387 | 0,0003 |  |

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  ед.измерения % | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | 100 | 100% | 0 | Показатель выполнен |
| 2. | Доля реализованных комплексных проектовблагоустройства общественныхтерриторий в общем количествереализованных в течение планового года проектовблагоустройства общественныхтерриторий | 100 | 100% | 0 | Показатель выполнен |
| 3. | Доля дворовых территорий,благоустройство которых  выполнено при участииграждан, организаций всоответствующихмероприятиях, в общемколичестве реализованных втечение планового годапроектов благоустройствадворовых территорий | 100 | 100% | 0 | Показатель выполнен |

**Мероприятия муниципальной программы:**

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №8, №10 по ул.К. Либкнехта.
2. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №14, №16 по ул.К. Либкнехта.
3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №18, №20 по ул. К. Либкнехта.
4. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №22, №24, №26 по ул.К. Либкнехта
5. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №9, №11, №13 по ул.Р. Люксембург.
6. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №5 по ул.Свердлова.
7. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №7 по ул.Свердлова.
8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №9 по ул.Клубная.
9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №15 по ул.Клубная.
10. Детский парк им. Гагарина (устройство пешеходных дорожек, устройство покрытия детской площадки, установка МАФов) в г. Нязепетровске Челябинской области.

**Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**:

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на 9 ед.
2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 1 ед.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы отсутствуют, либо не имеют последствий при реализации программы.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:**

Средства на выполнение мероприятий муниципальной программы использованы в полном объеме.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 29.11.17 № 742 об утверждении муниципальной программы   «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе на 2018 -2022 годы» (с изменениями, утвержденными постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 30.03.2018 г. № 187, от 15.06.2018 г. № 336, от 27.06.2018 г. № 360, от 18.07.2018 г. № 421, от 16.11.2018 г. № 807, от 27.11.2018 г. № 856, от 12.12.2018 № 883)

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы:**

ДИП=100/100=1

ПИБС=5062,387/5062,4=0,99999

О=1/0,99999=1,00001

Дата: 28.01.2019 г.

Специалист МКУ «Нязепетровское УЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зубарева Е.М.

*(Должность)(подпись)(ФИО)*