Отчет о ходе реализации муниципальной программы

*«Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе»*

за 2019 год

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_МКУ «Нязепетровское УЖКХ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение, % | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | - | - | 0 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 1743,730 | 1707,196 | 0 |  |
| 3. | Предоставления субсидий на возмещение затрат по благоустройству территории многоквартирных домов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 4 210,770 | 4 210,770 | 0 |  |
|  | Всего: | 5 954,500 | 5 917,966 | 0 |  |

Согласовано:

Специалистфинансового управления

администрации Нязепетровского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ахметсидикова О.Ю./

*(Должность) (подпись) (ФИО)*

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели,  ед.измерения % | Значения индикативных показателей | | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | 100 | 100% | 0 | Показатель выполнен |
| 2. | Доля реализованных комплексных проектовблагоустройства общественных территорий в общем количествереализованных в течение планового года проектовблагоустройства общественныхтерриторий | 100 | 100% | 0 | Показатель выполнен |
| 3. | Доля дворовых территорий,благоустройство которых  выполнено при участииграждан, организаций всоответствующихмероприятиях, в общемколичестве реализованных втечение планового годапроектов благоустройствадворовых территорий | 100 | 100% | 0 | Показатель выполнен |

**Мероприятия муниципальной программы:**

1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Р. Люксембург
2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Р. Люксембург
3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 8 по ул. Р. Люксембург
4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №8 по ул. Коммунаров
5. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №10 по ул. Коммунаров
6. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №1 по ул. Мира
7. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №3 по ул. Мира
8. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №5 по ул. Мира
9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №9 по ул.Мира
10. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Мира
11. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул. Щербакова
12. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома№7 по ул. Щербакова
13. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома№11 по ул. Щербакова
14. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №13 по ул. Щербакова
15. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №17 по ул. Свердлова
16. Городской сад.

**Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**:

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на 15 ед.
2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на0,5 ед.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:**

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы отсутствуют, либо не имеют последствий при реализации программы.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:**

Средства на выполнение мероприятий муниципальной программы использованы в полном объеме.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 29.11.17 № 742 об утверждении муниципальной программы   «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» (с изменениями, утвержденными постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 30.03.2018 г. № 187, от 15.06.2018 г. № 336, от 27.06.2018 г. № 360, от 18.07.2018 г. № 421, от 16.11.2018 г. № 807, от 27.11.2018 г. № 856, от 12.12.2018 г. № 883, от29.03.2019 г. № 192, от 25.04.2019 г. № 246, от 14.11.2019 № 687, от 06.12.2019 г. № 673)

**Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы:**

ДИП=100/100=1,0

ПИБС=5917,966/5954,500=0,994

О=1,0/0,994=1,006

Дата: 26.02.2019 г.

Начальник МКУ «Нязепетровское УЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кирилов С.И.

*(Должность руководителя )(подпись)(ФИО)*