Отчёт за  2019 г. по МЦП «Чистая вода» на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 2018-2020 годы.

Мероприятия муниципальной программы

- Приобретение гипохлорита

- Декларация безопасности  эксплуатации ГТС.

- Капитальный ремонт здания и карт биофильтра очистных сооружений канализации в г.

Нязепетровске, Челябинской области.

- Капитальный ремонт насосной станции 1-го подъема очистных сооружений канализации с заменой оборудования в г. Нязепетровске, Челябинской области.

- Капитальный ремонт водопровода от  ВК-13 по ул. Пионерской  до ВК-16 по ул. Мира в г. Нязепетровск, Челябинской области.

- Капитальный ремонт водопровода ул. Свердлова от ВК 19 до ВК 22 в г. Нязепетровск, Челябинской области

- Капитальный ремонт водопровода к многоквартирным жилым домам №131,133 по ул. Ленина Нязепетровск, Челябинской области

- ПИРпо объекту «Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нязепетровска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище на р. Уфа»

- Капитальный ремонт водопровода  от ВК-25 по ул. Тельмана до ВК-32 по ул. 8 Марта в г. Нязепетровске Челябинской

- Капитальный ремонт водопровода  от ВК- 1 по ул. Комсомольская до ВК-16 по ул. Калинина в г. Нязепетровске Челябинской области

- Капитальный ремонт водопровода по ул. Новосёлов в г. Нязепетровске Челябинской области.

- Капитальный ремонт водопровода от ВК-1 до ВК-3 по ул. Ленина в г. Нязепетровске Челябинской области

- Капитальный ремонт водопровода к многоквартирным жилым домам № 8, №10 по ул. К. Либкнехта в г. Нязепетровске Челябинской области

- Устройство регуляторов давления воды «после себя» на сетях водоснабжения в г. Нязепетровске Челябинской области.

- Капитальный ремонт водопровода  от ВК-1 по ул. Вокзальная до ВК-4 по ул. Чернышевского в г. Нязепетровске Челябинской области.

- Капитальный ремонт водопровода от ВК-52 до ВК-1 по ул. Мира в г. Нязепетровске Челябинской области

- Капитальный ремонт водопровода от ВК-173 до ВК-174 по ул. Ленина в г. Нязепетровске Челябинской области

- Капитальный ремонт водопровода от ВК-121 ул. Трактовая по ул. Фрунзе,  до ВК-123 ул. Энгельса  в г. Нязепетровске Челяб. Области.

- Капитальный ремонт водопровода  от ВК-117 по ул. Ползунова, ул. Клубной до ВК-69 по ул. С. Лазо в г. Нязепетровске Челябинской области

- Выполнение функций технического заказчика при разработке проектно-сметной документации на систему водоснабжения на Нязепетровском водохранилище.

- Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта системы водоснабжения (Обследование водопроводных сетей, Прохождение экспертизы)

- Обследование водопроводных сетей внутри жилой застройки.

- Прохождение экспертизы

- Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями .Ункурдинское сельское поселение.

- Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Шемахинского сельского поселения

- Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Гривенское сельское поселение.

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям оказывающим услугу по водоснабжению,  водоотведению.  Предоставление субсидий  МУП  на погашение кредиторской задолженности прошлых лет. Субсидии МУП района на  финансовое обеспечение затрат  по капремонту объектов производственной деятельности.

Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период.

- Улучшение качества водопроводной воды.

- Улучшение жилищных условий граждан в районе.

Выполненные мероприятия :

Местный бюджет.

- Приобретение гипохлорита

- Обследование водопроводных сетей внутри жилой застройки.

- Прохождение гос. экспертизы. (Ремонт водопроводов ) (6 объекта)

- Проектно изыскательные работы хозяйственно-питьевого водоснабжения(3 объекта).

- Кап. ремонт водопроводов (софинансирование) (3 объекта)

- Разработка комплектов документации на кап ремонт водопроводов)

- Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями .Ункурдинское сельское поселение.

- Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Шемахинского сельского поселения

- Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Гривенское сельское поселение.

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям оказывающим услугу по водоснабжению,  водоотведению.  Предоставление субсидий  МУП  на погашение кредиторской задолженности прошлых лет. Субсидии МУП района на  финансовое обеспечение затрат  по капремонту объектов производственной деятельности.

Областной бюджет.

1.Проектно изыскательные работы хозяйственно-питьевого водоснабжения(3 объекта).

2.Проведение строительного контроля (2 объекта)

3.Капитальный ремонт водопроводов (3 объекта)

Итого   - 16553,807 тыс. руб.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором является отсутствие финансирования из областного бюджета.

Информация о внесенных изменениях

Постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 16.11.2017 г. № 714 (с изменениями, утвержденными постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 16.02.2018 г. № 96, от 18.05.2018 г  № 277, от 19.11.2018 г № 813), следующие изменения:

Оценка эффективности использования бюджетных средств

ДИП =13/27 = 0,48

ПИР = 16553,807/34018,364 = 0,487

О =0,481/0,486=0,99