ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о завершении работ в **2022 г**. в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе»

Программа «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном районе» принята постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 29.03.2021 г. № 297 (далее – Программа).

В период реализации мероприятий в 2022 г. в целях корректировки ресурсного обеспечения в Программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Нязепетровского муниципального района от 29.07.2022 № 635, от 26.10.2022 № 872, от 11.11.2022 г. № 911

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Источником финансирования муниципальной программы являются средства федерального и областного бюджета, средств местного бюджета и внебюджетных средств в виде взносов заинтересованных лиц.

Общий объем затрат на реализацию муниципальной программы в 2022 г. составил – 5 946,300 тыс. рублей. Из них средств:

- федерального бюджета 5 374,600 тыс. руб.;

- областного бюджета 274,300 тыс. руб.;

- местного бюджета 297,400 тыс. руб.;

- внебюджетных средств 0,000 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Нязепетровском муниципальном районе осуществляется на территории Нязепетровского городского поселения.

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- благоустроенны 5 дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустроенна 1 общественная территория;

- 100% благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства;

- 100% благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства;

- 28 % граждан, приняли участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

- 100% реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства.

Показатели реализации программы выполнены.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам:

1. ул. Вайнера, д. 22;
2. ул. Вайнера, д. 24;
3. ул. Вайнера, д. 47;
4. ул. Комсомольская, д. 1;
5. ул. Комсомольская, д. 3;

В рамках благоустройства дворовых территорий были выполнены работы по минимальному перечню:

- асфальтирование дворовых проездов;

- устройство освещения дворовой территории.

В целях реализации мероприятий программы по благоустройству дворовых территорий было заключено соглашение № 1 от 29.09.2021 г. с ООО УК «Сфера» на сумму 2 642,073 тыс. руб.

Работы выполнены и сданы в установленные сроки.

2. Благоустройство общественной территории:

1. Благоустройство общественной территории площадь Революции - территория у храма Петра и Павла и городской сад, 1 этап.

В целях реализации мероприятий программы по благоустройству общественной территорий было заключен муниципальный контракт:

1. № 0169300020321000088 от 06.12.2021 г. на сумму 3 205 013,46 руб. с ООО «Атланта» со сроком исполнения 01.11.2021 г. Виды работ: все работы по ремонту входной группы и изгороди городского сада. Выполнено с отставанием. Проведена претензионная работа

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 г.:

ПИБС= 5 946,300/5 946,300 =1,000 (высокая)

Оценка достижения плановых индикативных показателей:

О=1,0/1,0=1,0 (высокая)

|  |  |
| --- | --- |
| Значения  | Оценка  |
| более 1,4  | Очень высокая  |
| от 1 до 1,4 | Высокая  |
| от 0,5 до 1 | Низкая  |
| менее 0,5 | Крайне низкая  |