Администрация Нязепетровского муниципального округа

Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.02.2026 г. № 199

г. Нязепетровск

О внесении изменения в постановление администрации Нязепетровского муниципального округа от 28.01.2025 г. № 117

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа от 12.11.2024 г. № 2 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа, их формировании и реализации»                                                      (с  дополнением, утвержденным постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа от 21.01.2025 г. № 60), руководствуясь  Уставом муниципального образования Нязепетровский муниципальный округ Челябинской области, администрация Нязепетровского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Природоохранные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки в Нязепетровском муниципальном округе», утвержденную постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа от 28.01.2025 г. № 117, изменение изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нязепетровского муниципального округа от 26.12.2025 г. № 1901 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального округа от 28.01.2025 г. № 117».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Нязепетровского муниципального округа Челябинской области (www.nzpr.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 2021 г.).

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого   заместителя главы муниципального округа Карпова М.П.

Глава Нязепетровского

муниципального округа								С.А. Кравцов

# Приложение к

постановлению администрации   Нязепетровского муниципального округа

от  24.02.2026 г. № 117

# Приложение к

постановлению администрации   Нязепетровского муниципального округа

от 28.01.2025 г. № 117

Природоохранные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки в Нязепетровском муниципальном округе.

I.  Оценка текущего состояния в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Нязепетровского муниципального округа

1. Нязепетровский муниципальный округ - одна из основных динамично развивающихся территорий Челябинской области. Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка в Нязепетровском муниципальном округе в настоящее время является стабильной. Но, несмотря на принимаемые меры по снижению уровней воздействия на окружающую среду химических, физических, биологических и иных факторов, по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохраняются угрозы экологической безопасности.

2.Количество образующихся отходов производства и потребления на территории в 2025 году составило 23 362,87 куб.м.

Около 90 процентов ТКО размещается на полигонах. Обработке подлежит более 69 процентов ТКО. Извлечение полезных компонентов ТКО и вовлечение их в хозяйственный оборот составляет 9,9 процента. К 2030 году планируется, что доля полигонного захоронения ТКО сократится до 75 процентов. В целях выполнения указанной задачи реализуются федеральные проекты «Чистая страна" и "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".

3.Отсутствие достаточно развитой инфраструктуры в сфере обращения ТКО ведет к росту стихийных относительно мелких, но многочисленных свалок, наличие которых угрожает экологической безопасности населения и окружающей среде.

4.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской Федерации поручено при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.

5.На территории Челябинской области разработана территориальная схема обращения с отходами Челябинской области, которая должна обеспечить единый комплексный подход к организации системы обращения с ТКО на территории Челябинской области, в том числе созданию и эксплуатации объектов обращения с ТКО (мусоросортировочные, мусороперегрузочные комплексы, полигоны ТКО), на основе кластерного подхода - деления всей территории Челябинской области на зоны исходя из экономических, логистических и инфраструктурных принципов до 2026 года. Нязепетровский муниципальный округ входит в Кыштымский кластер.

6.С целью участия в федеральном проекте «Генеральная уборка», администрацией округа совместно с Министерством экологии Челябинской области проведена работа и в Минприроды России направлены сведения по одному объекту, обладающему признаками объекта накопленного вреда окружающей среде.

7. В результате антропогенной деятельности (распашка земель, осуществление хозяйственной деятельности) ускоряются процессы поступления в водные объекты минеральных и органических веществ путем выноса талыми и ливневыми водами с водосборной площади химических веществ. Интенсивное использование водных объектов в целях водоснабжения, сброса сточных вод, рыболовства, рекреации и в других целях приводит к высокой степени загрязнения и снижению качества воды.

8. Нязепетровский муниципальный округ обладает разнообразными и уникальными природными ландшафтами, богатой флорой и фауной. По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории округа насчитывается 8 ООПТ регионального значения.

9.  Основным предназначением ООПТ является предоставление востребованных обществом услуг, в том числе в области поддержания здоровой среды для жизни людей, создания условий для развития регулируемого туризма и рекреации, и реализации эколого-просветительских программ.

10. Одной из самых эффективных форм эколого-просветительской деятельности и деятельности по развитию туризма на ООПТ является познавательный туризм - один из видов экологического туризма. Для обеспечения развития познавательного туризма на ООПТ осуществляется обустройство экскурсионных экологических троп и туристических маршрутов.

11. В рамках проведения мероприятий, направленных на экологическое просвещение и информирование населения по вопросам охраны окружающей среды, осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации и гражданским обществом путем проведения брифингов, пресс-конференций, круглых столов и иных мероприятий, направленных на повышение экологической культуры населения Нязепетровского муниципального округа, а также на освещение хода реализации национального проекта «Экология».

II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

12. Основными приоритетами и целями государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности являются решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан на благоприятную окружающую среду, а также укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

13. Выбор приоритетов муниципальной  программы определен: Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года" (далее именуется - Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года); Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"; Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года; планом действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 2423-р; Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. N 84-р; Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 г. № 1748 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года" (далее именуется - Стратегия 2035); Концепцией по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области                                от 20.02.2013 г. ,№ 23-П "О Концепции по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года"; Территориальной схемой обращения с отходами Челябинской области, утвержденной приказом Минэкологии от 24.12.2018 г.                    № 1562 "Об утверждении территориальной схемы обращения в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области и признании утратившими силу приказов Министерства экологии Челябинской области от 22.09.2016 г. № 844, от 18.06.2018 г. № 741" (далее именуется - ТСО).

14. Основным приоритетом государственной политики в сфере регулирования качества окружающей среды являются: повышение уровня утилизации отходов производства и потребления и ликвидация накопленного вреда окружающей среде; внедрение экономики замкнутого цикла путем реализации снижения антропогенного воздействия на окружающую среду за счет рационального использования вторичных ресурсов.

15. Муниципальная программа направлена на достижение цели - обеспечение экологической безопасности Нязепетровского муниципального округа.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

16. Цель, задачи и сроки реализации муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2028 года.

17. Муниципальная  программа разработана с целью достижения: показателей национальной цели развития Российской Федерации «Экологическое благополучие», установленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и предусматривает ликвидацию несанкционированных свалок на территории округа. В период с 2023 г. по 2024 г. ликвидировано 24 несанкционированные свалки. В 2027-2028 г. планируется разработать проект рекультивации свалки ТКО г. Нязепетровска.

IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности

18.Основными задачами муниципального управления являются:

1) формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов (в рамках реализации регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами");

2) ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде;

3) ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде (в рамках реализации регионального проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов;

4) сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий (в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Охрана водных объектов").

Приложение

к муниципальной программе

Паспорт

муниципальной программы

«Природоохранные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки в Нязепетровском муниципальном округе»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (должность) |  | Первый заместитель главы муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (начальник структурного подразделения администрации) |  | Начальник Управления муниципального хозяйства администрации Нязепетровского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) |  | 2026-2028 |
| Цель (цели) муниципальной программы |  | Оздоровление экологической обстановки на территории Нязепетровского муниципального округа |
| Направления (комплекс процессных мероприятий) муниципальной программы |  | (таблица 5, приложение 1) |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы (руб.) с разбивкой по годам и бюджетам | Рублей Источник/годы; Итого; 2026; 2027; 2028. Федеральный бюджет; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Областной бюджет; 9 693 555,15; 7 592 155,15; 1 050 700,00; 1 050 700,00. Местный бюджет; 6 675 400,00; 3 435 400,00; 2 080 000,00; 1 160 000,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого; 16 368 955,15; 11 027 555,15; 3 130 700,00; 2 210 700,00. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой |  | Национальная цель «Экологическое благополучие»; Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (должность) |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 г. | 2027г. | 2028 г. |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы « Природоохранные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки в Нязепетровском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения г. Нязепетровска | РП, ГП | возрастание | процент | 99 | 100 | 100 | 100 |  | Управление муниципального хозяйства администрации Нязепетровского муниципального округа | Ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |  |
| 2 | Качество окружающей среды | ГП | возрастание | процент | 104,17 | 104,18 | 108,30 | 108,30 |  | Управление муниципального хозяйства администрации Нязепетровского муниципального округа | Ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде |  |

3. Структурные элементы муниципальной программы – отсутствуют.

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого |
| Природоохранные мероприятия по оздоровлению экологической обстановки в Нязепетровском муниципальном округе, в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 7592,15 | 1050,70 | 1050,70 | 9693,55 |
| муниципальный бюджет | 3435,40 | 2080,00 | 1160,00 | 6675,40 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Система мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование и краткое описание мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Наименование: природоохранные мероприятия. Краткое описание: очистка мест (площадок) накопления ТКО от строительных отходов и отходов не отнесенных к ТКО в рамках осуществления функции по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ликвидация несанкционированных свалок на территории округа, ремонт площадок, приобретение контейнеров для накопления ТКО |  | Управление муниципального хозяйства, Управление территориального развития | 2026 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
|  |  |  |  | 2027 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
|  |  |  |  | 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | Наименование: разработка проектной документации на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда (свалка ТКО г. Нязепетровска Краткое описание: разработать проектно-сметную документацию на рекультивацию свалки ТКО г. Нязепетровска |  | Управление муниципального хозяйства | 2026 | 133 400,00 | 6 541 455,15 | 0,00 | 0,00 | 6 674 855,15 |
|  |  |  |  | 2027 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  |  |  |  | 2028 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 3 | Наименование: содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг. Краткое описание: содержание кладбищ |  | Администрация Нязепетровского МО Челябинской области, Управление муниципального хозяйства, Управление территориального развития | 2026 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000,00 |
|  |  |  |  | 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Наименование: организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Краткое описание: отлов и содержание собак |  | Управление муниципального хозяйства | 2026 | 0,00 | 1 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 700,00 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 1 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 700,00 |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 1 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 700,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 368 955,15 |