# Администрация Нязепетровского муниципального округа

# Челябинской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

## **от 15.07.2025 г. № 938**

## **г. Нязепетровск**

|  |
| --- |
| Об утверждении Положения  о Муниципальном проектном офисе администрации Нязепетровского муниципального округа |

На основании постановления Правительства Челябинской области от 29 июня 2017 г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П» администрация Нязепетровского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Муниципальном проектном офисе администрации Нязепетровского муниципального округа (приложение 1).

2. Утвердить состав Муниципального проектного офиса администрации Нязепетровского муниципального округа (приложение 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации Нязепетровского муниципального района:

от 17.08.2017 г. № 481 «Об утверждении Положения о муниципальном проектном офисе Нязепетровского муниципального района»;

от 18.06.2019 г. № 391 «О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 17.08.2017 г. № 481».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Нязепетровского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нязепетровского

муниципального округа С.А. Кравцов

Приложение 1

к постановлению администрации

Нязепетровского муниципального

округа

Положение

о Муниципальном проектном офисе

администрации Нязепетровского муниципального округа

I. Общие положения

1. Муниципальный проектный офис администрации Нязепетровского муниципального округа - организационная структура, обеспечивающая организационное, методическое сопровождение и развитие проектной деятельности, а также организующая планирование, мониторинг и контроль хода реализации региональных проектов в части, касающейся администрации Нязепетровского муниципального округа и иных муниципальных проектов, инициированных на территории муниципального образования (далее - проекты).

2. Муниципальный проектный офис осуществляет свои функции на всех стадиях управления проектами - инициирование, подготовка (планирование), исполнение, контроль и завершение.

3. Целью создания Муниципального проектного офиса является организация работы по предоставлению информации о ходе реализации проектов, по типу «одного окна».

II. Задачи и функции Муниципального проектного офиса

4. Основными задачами Муниципального проектного офиса являются:

1) организационно-техническое и методическое сопровождение реализации мероприятий проектов;

2) информационно-аналитическое сопровождение проектной деятельности Нязепетровского муниципального района;

3) межведомственное взаимодействие, текущий мониторинг и анализ реализации, в том числе рисков проектов, а также развитие проектной деятельности Нязепетровского муниципального округа, управлений и муниципальных учреждений Нязепетровского муниципального округа.

5. Муниципальный проектный офис в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает координацию и взаимодействие между всеми участниками проектов, в том числе со структурными подразделениями администрации Нязепетровского. муниципального округа, управлениями и муниципальными учреждениями администрации Нязепетровского муниципального округа, органами государственной власти Челябинской области, с которыми заключены соглашения, Региональным проектным офисом Челябинской области и иными организациями;

2) планирует и контролирует ход реализации проектов, в том числе достижение кассового исполнения, показателей, результатов, контрольных точек и мероприятий таких проектов, а также организует работу по внесению в них изменений при необходимости;

3) организует формирование и ведение реестра проектов;

4) участвует в мониторинге реализации проектов;

5) предоставляет по запросам участников проектной деятельности, а также Регионального проектного офиса Челябинской области аналитические и иные материалы о

реализации региональных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в Нязепетровском муниципальном округе;

6) участвует в контрольных мероприятиях, организованных Региональным проектным офисом Челябинской области, а также при необходимости самостоятельно организует контрольные мероприятия в отношении проектов;

7) вносит информацию о ходе реализации проектов в информационную систему «Мониторинг реализации проектов»;

8) обеспечивает методологическое и методическое сопровождение проектной деятельности в администрации Нязепетровского муниципального округа;

9) организует работу с рисками по проектам в части ведения реестра рисков;

10) направляет отчетность и результаты, анализ динамики и качества реализации проектов в Региональный проектный офис Челябинской области, а также непосредственному руководителю проектов;

11) организует размещение актуальной информации о ходе реализации проектов на официальном сайте Нязепетровского муниципального района;

12) выполняет иные функции проектного офиса администрации Нязепетровского муниципального округа, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

III. Организация деятельности Муниципального проектного офиса

6. Муниципальный проектный офис не является коллегиальным органом.

7. Муниципальный проектный офис является постоянно действующей организационной структурой администрации Нязепетровского муниципального округа с возложением обязанностей по проектной деятельности на сотрудников без образования отдельного подразделения по направлению проектной деятельности.

8. Муниципальный проектный офис возглавляет руководитель, который:

1) организует текущее и перспективное планирование деятельности Муниципального проектного офиса с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано, дает поручения, контролирует выполнение плановых заданий в части реализации проектов;

2) оказывает содействие успешной реализации проектов;

3) организует контроль за выполнением мероприятий в отношении проектов;

4) обеспечивает учет участников проектов и уровня их занятости в проектах;

5) осуществляет координацию деятельности работников Муниципального проектного офиса в части реализации проектов;

6) обеспечивает и контролирует системное развитие проектной деятельности администрации Нязепетровского муниципального округа;

7) осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;

8) выполняет иные обязанности, предусмотренные муниципальными правовыми актами администрации Нязепетровского муниципального округа.

9. Должностные лица Муниципального проектного офиса выполняют задачи и функции Муниципального проектного офиса в соответствии с должностными обязанностями, распределенными между ними руководителем Муниципального проектного офиса, согласно должностным инструкциям.

10. В целях осуществления функций пункта 5 настоящего Положения сотрудники Муниципального проектного офиса используют все способы коммуникации и эффективного межведомственного взаимодействия между участниками, в том числе организацию совещаний.

11. В своей деятельности Муниципальный проектный офис может привлекать другие структурные подразделения.

Приложение 2

к постановлению администрации

Нязепетровского муниципального

округа

СОСТАВ

Муниципального проектного офиса

администрации Нязепетровского муниципального округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карпов М.П. | - | первый заместитель главы муниципального округа, руководитель Муниципального проектного офиса |
| Лукоянов Г.В.  Акишева М.А.  Баушева К.Н.  Волкова Т.Ю.  Беляев П.С  Кочеврягин Д.Н.  Пенькова Л.Г.  Распопина Е.А.  Шерстнев А.С. | -  -  -  -  -  - | заместитель главы муниципального округа по экономике и внутренней политике, заместитель руководителя муниципального проектного офиса  заместитель главы муниципального округа по социальным вопросам  заместитель начальника управления экономического развития администрации Нязепетровского муниципального округа, секретарь Муниципального проектного офиса  заместитель главы муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству  начальник Управления муниципального хозяйства администрации Нязепетровского муниципального округа  начальник отдела охраны окружающей природной среды администрации Нязепетровского муниципального округа  начальник управления экономического развития администрации Нязепетровского муниципального округа  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа  исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ» |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |