




Администрация  Нязепетровского муниципального округа

Челябинской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.10.2026 г. № 1427
г. Нязепетровск

	О внесении изменений в постановление администрации Нязепетровского муниципального округа от 20.01.2025 г. № 71 



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа от 12.11.2024 г. № 2 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа, их формировании и реализации» (с  дополнением, утвержденным постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа   от 21.01.2025 г. № 60), руководствуясь  Уставом муниципального образования Нязепетровский муниципальный округ Челябинской области,  администрация Нязепетровского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[bookmark: _Hlk196118166]1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области» (далее - программа), утвержденную постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа от 20.01.2025 г. № 71 (в редакции, утвержденной постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа от 12.02.2026 г. № 141, с изменениями, утвержденными постановлениями администрации Нязепетровского муниципального округа от 14.04.2026 г. № 431, от 15.07.2026 г. № 982), следующие изменения:
1) позицию, касающуюся объемов финансового обеспечения паспорта программы, изложить в следующей редакции:
	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы (руб.) с разбивкой по годам, источники финансового обеспечения
	Рублей
	Источник/годы
	Итого
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Федеральный бюджет
	65 222 846,92
	122 262,48
	25 212 586,15
	39 887 998,29

	Областной бюджет
	174 700 345,21
	543 041,02
	21 882 155,41
	152 275 148,78

	Местный бюджет
	5 326 976,16
	3 393 475,00
	1 206 201,87
	727 299,29

	Внебюджетные источники 
	11 129 258,40*
	3 329 258,40*
	3 900 000,00*
	3 900 000,00*

	Итого
	245 250 168,29
	4 058 778,50
	48 300 943,43
	192 890 446,36





2) в Программе:
Раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1);
Раздел 5 «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 2);
           3) в комплексе процессных мероприятий «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»:
             Раздел 7 «План реализации комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции (приложение 3);
            4) позицию, касающуюся объемов финансового обеспечения паспорта комплекса      процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», изложить в следующей редакции:
	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы (руб.) с разбивкой по годам и бюджетам
	                                                           Рублей 
	Источник/годы
	Итого
	2026
	2027
	2028

	Федеральный бюджет
	64 764 169,77
	0,00
	25 041 400,00
	39 722 769,77

	Областной бюджет
	47 233 079,35
	0,00
	21 189 512,80                                                        
	26 043 566,55

	Местный бюджет
	3 546 190,73
	2 938 355,00
	606 201,87
	1 633,86

	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	115 543 439,85
	2 938 355,00
	46 837 114,67
	65 767 970,18





           5) в комплексе процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
          Раздел 6 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции (приложение 4);
          Раздел 7 «План реализации комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции (приложение 5);
          6) в комплексе процессных мероприятий «Мероприятия по переселению граждан   из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу»: 
          Раздел 7 «План реализации комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции (приложение 6).
           2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «сайте Нязепетровского муниципального округа Челябинской области» (доменное имя - nzpr.ru, регистрация в официальном  сетевом издании, в качестве средства массовой информации: ЭЛ № ФС 77-81111 от 17.05.2021).
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального округа по социальным вопросам-начальника Управления образования Акишеву М.А.




Глава Нязепетровского 
муниципального округа                                                                                           С.А. Кравцов 





   Приложение № 1 к постановлению                                                                                                                                                                                    администрации Нязепетровского                                                                                                                         муниципального округа        
                                                                                                  От 16.10.2026 г. № 1427

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области»
(всего в тыс. руб.), в том числе:
	2026
	2027
	2028
	всего

	
	4 058,78
	48 300,94
	192 890,45
	245 250,17

	федеральный бюджет
	122,26
	25 212,59
	39 887,99
	65 222,84

	областной бюджет
	543,04
	21 882,16
	152 275,15
	174 700,35

	                                                 муниципальный бюджет
	3 393,48
	1 206,20
	727,30
	5 326,98

	внебюджетные источники
	3 329,26*
	3 900,00*
	3 900,00*
	11 129,26*

	Комплекс процессных мероприятий1 «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (всего), в том числе: 
	1 120,42
	1 463,83
	1 457,05
	4 041,31


	Мероприятие структурного элемента 1.1 «Предоставление молодым семьям – участникам регионального проекта социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», в том числе: 
	1 120,42
	1 463,83
	1 457,05
	4 041,31


	федеральный бюджет
	122,26
	171,19
	165,23
	458,68

	областной бюджет
	543,04
	692,64
	691,83
	1 927,51

	муниципальный бюджет
	455,12
	600,00
	600,00
	1 655,12

	внебюджетные источники
	3 329,26*
	3 900,00*
	3 900,00*
	11 129,26*


	Комплекс процессных мероприятий2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», всего, в том числе
	2 938,35
	46 837,11
	65 767,97
	115 543,44

	федеральный бюджет
	0,00
	25 041,40
	39 722,77
	64 764,17

	областной бюджет
	0,00
	21 189,51                                                        
	26 043,57
	47 233,08

	муниципальный бюджет
	2 938,35
	606,20
	1,63
	2 307,83

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие структурного элемента 2.1 «Аварийно-восстановительные работы» всего, в том числе
	1 950,00
	0,00
	0,00
	1 950,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	муниципальный бюджет
	1 950,00
	0,00
	0,00
	1 950,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие структурного элемента 2.2 «Другие мероприятия  по  реализации функций в рамках подпрограммы», всего,  в том числе
	800,00
	300,00
	0,00
	1 100,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	муниципальный бюджет
	800,00
	300,00
	0,00
	1 100,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие структурного элемента 2.3 «Мероприятия  по подготовке к зиме», всего,  в том числе
	188,36
	300,00
	0,00
	488,36

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	муниципальный бюджет
	188,36
	300,00
	0,00
	488,36

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие структурного элемента 2.4 «Мероприятия по  проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности», всего,  в том числе
	0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	559,29
	554,72
	1 114,02

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	553,09
	553,09
	1 106,19

	муниципальный бюджет
	0,00
	6,20
	1,63
	7,83

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие структурного элемента 2.5 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт  и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем» всего,  в том числе
	0,00
	5 642,58
	1 080,12
	6 722,70

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	5 642,58
	1 080,12
	6 722,70

	муниципальный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие структурного элемента 2.6 «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры», всего,  в том числе
	0,00
	40 035,24
	64 133,12
	104 168,36

	федеральный бюджет
	0,00
	25 014,40
	39 722,77
	64 764,17

	областной бюджет
	0,00
	14 993,84
	24 410,35
	39 404,19

	муниципальный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Комплекс процессных мероприятий3 «Мероприятия по переселению граждан   из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу», всего, в том числе
	0,00
	0,00
	125 665,42
	125 665,42

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	125 539,76
	125 539,76

	муниципальный бюджет
	0,00
	0,00
	125,67
	125,67

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие структурного элемента 3.1 «Строительство   (приобретение) жилых  помещений  для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», всего,  в том числе
	0,00
	0,00
	125 665,42
	125 665,42

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	125 539,76
	125 539,76

	муниципальный бюджет
	0,00
	0,00
	125,67
	125,67

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


*Объем внебюджетных средств, предполагаемых для привлечения молодыми семьями
 - участниками регионального проекта при приобретении (строительстве) жилья в планируемом 
году.	
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                         Приложение № 2 к постановлению
                                                                                                                                                                                         администрации Нязепетровского                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                             муниципального округа 
       
                                                        от 16.10.2026 г. № 1427

[bookmark: _Hlk196119317]5. Система мероприятий муниципальной программы 

	Наименование и краткое описание мероприятия



	Ответственный исполнитель,
соисполнители
	Срок
реализации
	Объем финансирования по годам реализации муниципальной
программы, рублей

	
	
	
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Внебюджетные источники
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Предоставление молодым семьям – участникам регионального проекта социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	МКУ «Нязепетровское УЖКХ», Администрация Нязепетровского муниципального округа
	2026
	455 120,00
	543 041,02
	122 262,48
	3 329 258,40*
	1 120 423,50

	
	
	
	2027
	600 000,00
	692 642,61
	171 186,15
	3 900 000,00*
	1 463 828,76

	
	
	
	2028
	600 000,00
	691 825,93
	165 228,52
	3 900 000,00*
	1 457 054,45




	2
	Аварийно-восстановительные работы
	МКУ «Нязепетровское УЖКХ»
	2026
	1 950 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 950 000,00

	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Другие мероприятия по реализации функций в рамках подпрограммы

	МКУ «Нязепетровское УЖКХ»


	2026
	800 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800 000,00

	
	
	
	2027
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000,00

	
	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Мероприятия по подготовке к зиме

	МКУ «Нязепетровское УЖКХ»


	2026
	188 355,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188 355,00

	
	
	
	2027
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000,00

	
	
	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Мероприятия по  проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	МКУ «Нязепетровское УЖКХ»
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2027
	6 201,87
	553 093,02
	0,00
	0,00
	559 294,89

	
	
	
	2028
	1 633,86
	553 093,02
	0,00
	0,00


	554 726,88

	7
	Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт  и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем
	МКУ «Нязепетровское УЖКХ» 
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2027
	0,00
	5 642 576,23
	0,00
	0,00
	5 642 576,23

	
	
	
	2028
	0,00
	1 080 126,79
	0,00
	0,00
	1 080 126,79

	8
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	МКУ «Нязепетровское УЖКХ»
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2027
	0,00
	14 993 843,55
	24 410 346,74
	0,00
	39 404 190,29

	
	
	
	2028
	0,00
	25 041 400,00
	39 722 769,77
	0,00
	64 764 169,77

	9
	Строительство   (приобретение) жилых  помещений  для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
	МКУ «Нязепетровское УЖКХ»
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	2028
	125 665,43
	125 539 756,30
	0,00
	0,00
	125 665 421,73

		ИТОГО:
	245 250 168,29




	*Объем внебюджетных средств, предполагаемых для привлечения молодыми семьями - участниками регионального проекта при приобретении (строительстве) жилья в планируемом году.
		



















Приложение № 3 к постановлению
администрации Нязепетровского 
муниципального округа 
От 16.10.2026 г. № 1427 
                                                
                                                                                                                                                                                        


       						7. План реализации комплекса процессных мероприятия

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации Нязепетровского
муниципального округа)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная
система (источник данных) 

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий  
«Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей»
	

30.12.2026.
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Мероприятие «"Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»
	
30.12.2026
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Контрольная точка: муниципальная услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026
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6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия /источник финансового обеспечения
	2026
	2027
	2028
	всего

	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  (всего руб.), в том числе:
	2 938 355,00
	46 837 114,67
	65 767 970,18
	115 543 439,85

	федеральный бюджет
	0,00
	25 041 400,00
	39 722 769,77
	64 764 169,77

	областной бюджет
	0,00
	21 189 512,80                                                        
	26 043 566,55
	47 233 079,35

	бюджеты муниципальных образований
	2 938 355,00
	606 201,87
	1 633,86
	3 546 190,73

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1
Аварийно-восстановительные работы, в том числе
	1 950 000,00
	0,00
	0,00
	1 950 000,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований
	1 950 000,00
	0,00
	0,00
	1 950 000,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие2 
Другие мероприятия по реализации функций в рамках подпрограммы, в том числе
	800 000,00
	300 000,00
	0,00
	1 100 000,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований
	800 000,00
	300 000,00
	0,00
	1 100 000,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3
Мероприятия по подготовке к зиме, в том числе
	188 355,00
	300 000,00
	0,00
	488 355,00

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований
	188 355,00
	300 000,00
	0,00
	488 355,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4
Мероприятия по  проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности ,  в том числе
	0,00
	559 294,89
	554 726,88
	1 114 021,77

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	553 093,02
	553 093,02
	1 106 186,04

	бюджеты муниципальных образований
	0,00
	6 201,87
	1 633,86
	7 835,73

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт  и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем, в том числе
	0,00
	5 642 576,23
	1 080 126,79
	6 722 703,02

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной бюджет
	0,00
	5 642 576,23
	1 080 126,79
	6 722 703,02

	бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6
Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры,  в том числе
	0,00
	40 035 243,55
	64 133 116,51
	104 168 360,06

	федеральный бюджет
	0,00
	25 041 400,00
	39 722 769,77
	64 764 169,77

	областной бюджет
	0,00
	14 993 843,55
	24 410 346,74
	39 404 190,29

	бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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7. План реализации комплекса процессных мероприятия

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации Нязепетровского
муниципального округа)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная
система (источник данных) 

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Формирование перечня объектов по модернизации на 2026-2028 годы, расположенных на территории Нязепетровского муниципального округа с выполнением модернизации по всем видам работ»
	30.12.2026
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  

	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Мероприятие1 «Аварийно-восстановительные работы»
	30.12.2026
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Контрольная точка: муниципальная услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026
	
	
	

	Мероприятие2 «Другие мероприятия  по  реализации функций в рамках подпрограммы» 
	30.12.2026
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  

	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Контрольная точка: муниципальная услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026
	
	
	

	Мероприятие3 «Мероприятия  по подготовке к зиме»
	30.12.2026
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  

	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Контрольная точка: муниципальная услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026
	
	
	

	Мероприятие 4 «Мероприятия по  проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
	30.12.2026
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  

	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Контрольная точка: муниципальная услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026
	
	
	

	Мероприятие 5 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт  и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем»
	30.12.2026
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  

	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Контрольная точка: муниципальная услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026
	
	
	

	Мероприятие 6 «Реализация мероприятий по  модернизации коммунальной инфраструктуры»
	30.12.2026
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  

	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Контрольная точка: муниципальная услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026
	
	
	


































Приложение № 6 к постановлению
администрации Нязепетровского 
муниципального округа 
[bookmark: _GoBack]	             От 16.10.2026 г. № 1427




7. План реализации комплекса процессных мероприятия

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации Нязепетровского
муниципального округа)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная
система (источник данных) 

	Задача «Строительство и приобретение жилья за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников для переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу»
		30.12.2026
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  

	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Мероприятие «Строительство   (приобретение) жилых  помещений  для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
	30.12.2026
	Кирилов Сергей Иванович, исполняющий обязанности начальника МКУ «Нязепетровское УЖКХ»  

	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	На бумажном носителе

	Контрольная точка: муниципальная услуга оказана (работы выполнены)
	30.12.2026
	
	
	



