**Администрация Нязепетровского муниципального округа**

**Челябинской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |
| --- |
|  |

**От 17.07.2025 г.№ 977**

**г. Нязепетровск**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе» |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Нязепетровского муниципального округа от 12.11.2024 г. № 2 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нязепетровского муниципального округа, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования Нязепетровского муниципального округа Челябинской области, администрация Нязепетровского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Нязепетровского муниципального округа:

от 16.01.2025 г. № 48 Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе».

        3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на Сайте Нязепетровского муниципального района Челябинской области (www.nzpr.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-81111 от 17 мая 2021 г.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального округа Карпова М.П.

Глава Нязепетровского

муниципального округа С.А. Кравцов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Нязепетровского муниципального округа

Челябинской области

**от 17.07.2025 г.№ 977**

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

в Нязепетровском муниципальном округе» (далее – Муниципальная программа)

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования.

1. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления, при деятельном участии в ее решении муниципального округа.

2. Одним из направлений улучшения благоприятной среды жизнедеятельности граждан является благоустройство общественных и дворовых территорий.

3.Уровень благоустройства определяется не только наличием внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования многоквартирного или частного дома, используемых для предоставления потребителям коммунальных услуг, но и наличием территорий, соответствующего функционального назначения (для занятий спортом, отдыха, игр, общения и т.д.) и расположенных в шаговой доступности.

4. По состоянию на 2025 год на территории Нязепетровского муниципального округа (далее – Нязепетровский МО) расположено 28 населенных пунктов.

5. Площадь земель населенных пунктов Нязепетровского МО составляет 5149, 1 га, из них застроенные территории - 1998 га. Площадь зеленых насаждений 29 га, в том числе общего пользования (парки и скверы) 14,4 га. Общая протяженность улиц, проездов, набережных составляет свыше 270 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 43 км.

6. На территории г. Нязепетровска расположено 302 многоквартирных дома (далее – МКД), в том числе 174 дома блокированной застройки (20,1 тыс. м2).

7. В сельских населенных пунктах жилой фонд представлен 352 домами в основном блокированной застройки с приусадебными участками.

8. Более 84% населения Нязепетровского МО проживает в индивидуальных жилых домах.

9. С целью достижения показателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 по 2024 годы в муниципальных образованиях Челябинской области, в том числе в Нязепетровском МО реализовался региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (далее – Регпроект).

10. Реализация мероприятий Регпроекта в Нязепетровском МО позволила достичь следующие результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 1 |
| Доля закупок объема оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90 |
| Количество городов с благоприятной средой | ед. | 1 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 36,1 |
| Индекс качества городской среды | балл | 232 |
| Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | % | 79 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 8 |

11. Индекс качества городской среды 232 балла достигнут путем:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов | % | 90 |
| Общее количество объектов городской инфраструктуры, но которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | ед. | 59 |
| Общее количество единиц общественного городского транспорта | ед. | 4 |
| Количество единиц общественного транспорта, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | ед. | 4 |
| Общее количество общественных территорий в пределах городской черты | ед. | 7 |
| Количество общественных территорий, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | ед. | 7 |
| Общее количество пешеходных переходов | ед. | 29 |
| Количество пешеходных переходов, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | ед. | 29 |
| Общая площадь зеленых насаждений в переделах городской черты | га | 585,000 |
| в том числе:  зеленых насаждений общего пользования | га | 576,000 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | км | 145,094 |
| в том числе:  общая протяженность улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками) | км | 145,094 |
| в том числе:  общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 137,700 |
| Площадь города, убираемая механизированным способом | тыс. кв. м | 2 857,500 |
| Количество зданий в городе | ед. | 6 049 |
| Количество зданий в городе, в отношении которых требуется ремонт фасада | ед. | 1 |
| Количество зданий в городе. в отношении которых осуществлен ремонт фасада | ед. | 5 |
| Количество объектов, включенных в выборку архитектурной подсветки города | ед. | 8 |
| Количество сервисов (услуг), способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, используемых в городе | ед. | 13 |
| Всего спортивных сооружений | ед. | 54 |
| Количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | чел. | 3 950 |
| в том числе:  количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в открытом электронном голосовании по выбору общественных территорий | чел. | 3 893 |
| Количество детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения | чел. | 0 |

12. Несмотря на достигнутые результаты в реализации мероприятий по благоустройству, уровень благоустройства, определяющий комфортность проживания граждан, по-прежнему является одной из проблем, требующей внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

13. Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Нязепетровского МО путем качественного повышения уровня благоустройства территории способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Нязепетровского МО, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

14. В настоящее время в Челябинской области реализуется Регпроект в рамках нового Национального проекта «Инфраструктура для жизни». Для достижения целей Регпроекта установлены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение планового показателя | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | единица | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

15. Основная цель муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы включает создание благоприятных и комфортных условий проживания населения Нязепетровского МО.

16. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы являются:

1) создание комфортных общественных пространств. Благодаря такой работе преображаются населённые пункты, улучшается качество жизни людей, создаются места для прогулок, занятий спортом, отдыха с семьёй и общения;

2) учёт потребностей всех групп населения. При реконструкции общественных пространств учитывают интересы детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья;

3) развитие зелёных территорий. В условиях мегаполиса важно, чтобы люди могли быть ближе к природе, находить места для хобби или отдыха;

4) продуманная пешеходно-автомобильная инфраструктура. Пешеходные и автомобильные связи должны быть хорошо продуманы: человек, приезжающий на машине, должен видеть, где он может припарковаться, как от парковки пройти к нужному объекту инфраструктуры.

17. Цель Муниципальной программы – повышение уровня благоустройства территории Нязепетровского муниципального округа.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Челябинской области

18. Муниципальная программа разработана с учетом:

1) национальных целей «комфортная и безопасная среда для жизни» и «цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», обозначенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ №309);

2) цели **«обеспечение граждан инфраструктурой (жилищной, транспортной, социальной, коммунальной) нового качества»** национального проекта «Инфраструктура для жизни», утвержденного протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам №12пр от 20.12.2024 г. (далее - Нацпроект);

3) стратегической цели «модернизация жилой среды населенных пунктов Челябинской области в целях создания условий для их развития», определенной Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 г. № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года»;

4) задачи отрасли развития городской среды «повышения уровня вовлеченности  
и общественного контроля по вопросам благоустройства и развития территорий, установленной Стратегией в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Челябинской области, утвержденной распоряжением Правительства Челябинской области от 17.08.2022 г. №757-рп;

5) государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710;

6) государственной программы «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 г. № 470-П (далее – Государственная программа).

19. Достижение цели настоящей Муниципальной программы осуществляется посредством реализации мероприятий Регпроекта.

20. Мероприятия, предусмотренные Муниципальной программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве Российской Федерации и Челябинской области, возможностей бюджетов всех уровней.

21. В свою очередь, достижение результатов Муниципальной программы способствует достижению результатов Регпроекта (Федпроекта) и Нацпроекта «благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»

22. В целях достижения результатов муниципальной программы ежегодно заключаются Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках Регпроекта на территории Челябинской области (далее – Соглашение о предоставлении Субсидии).

IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

23. Настоящая Муниципальная программа ориентирована на устойчивое развитие Нязепетровского МО в сфере благоустройства, которое предполагает обеспечение жителей Нязепетровского МО новыми общественными пространствами, дворовыми территориями и иными зонами функционального назначения.

24. Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, а именно, за счет средств федерального, областного бюджетов в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении Субсидии), а так же за счет средств местного бюджета, иных межбюджетных трансфертов и внебюджетных источников.

25. Объемы и источники финансирования мероприятий Муниципальной программы корректируются в ходе ее реализации и с учетом возможностей соответствующих бюджетов на соответствующий финансовый год.

26. В рамках реализации Муниципальной программы планируется увеличение количества благоустраиваемых территорий. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) в Нязепетровском муниципальном округе приведен в приложении № 1 к настоящей программе и ежегодно подлежит актуализации после проведения процедуры рейтингового голосования по общественным территориям, в том числе на платформе в сети Интернет.

27. Мероприятия по благоустройству, определенные администрацией Нязепетровского муниципального округа указаны в приложении № 3.

28. Перечень Общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве определяется с учетом их физического состояния. Физическое состояние Общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Нязепетровского МО.

29. Нязепетровским МО Ежегодно проводится голосование по отбору Общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы. Проведение голосования регламентируется нормативно правовым актом Министерства ЖКХ Челябинской области.

30. В адресный перечень Общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке включаются Общественные территории, благоустройство которых планируется осуществлять за счет средств Субсидии, а также за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников, отобранные, в том числе по результатам голосования по отбору Общественных территорий и в рамках реализации инициативных проектов.

31. В Муниципальную программу включаются дворовые территории (с учетом их физического состояния), определенные по результату инвентаризации или отобранные в том числе в рамках поддержки реализации инициативных проектов.

32. Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления предложений собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – Заинтересованные лица).

33. Дворовые территории, благоустройство которых планируется осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов (далее - Субсидия), а также местных бюджетов и внебюджетных источников в качестве софинансирования должно осуществляться по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Минимальный перечень, Дополнительный перечень).

34. Минимальный перечень включает в себя:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установку скамеек, урн;

4) оборудование автомобильных парковок;

5) ремонт тротуаров;

6) оборудование детских и (или) спортивных площадок.

35. Дополнительный перечень включает в себя:

1) установку и ремонт ограждений;

2) озеленение территорий;

3) иные виды работ.

36. Собственники помещений МКД на общем собрании собственников принимают решение о благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечня. Заинтересованные лица вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, они хотели бы сделать.

37. Благоустройство дворовых территорий за счет средств Субсидии по Минимальному перечню осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) земельный участок под МКД, на котором выполняется благоустройство дворовой территории должен быть сформирован и поставлен на кадастровый учет;

2) наличие решения собственников помещений МКД о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

38. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации приведены в приложении № 4.

39. При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.

40. В случае финансового участия Заинтересованных лиц в рамках Минимального перечня, доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и регулируется утвержденным постановлением администрации Нязепетровского МО от 10.03.2017 г. № 87.

41. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность Заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации. В частности, это может быть – подготовка дворовой территории (объекта) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта, предоставление строительных материалов, техники и т.д., обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

42. Дополнительный перечень является открытым, при этом реализуется при условии финансового участия Заинтересованных лиц.

43. Благоустройство дворовых территорий за счет средств Субсидии по Дополнительному перечню осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) земельный участок под МКД, на котором выполняется благоустройство дворовой территории должен быть сформирован и поставлен на кадастровый учет;

2) наличие решения собственников помещений МКД о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД;

3) финансовое участие Заинтересованных лиц.

44. Доля финансового участия Заинтересованных лиц в рамках Дополнительного перечня составляет не менее 20 процентов от стоимости мероприятий Дополнительного перечня для дворовых территорий, включенных в Муниципальную программу.

45. Дополнительные работы, подготовка проектов благоустройства, дизайн-проектов могут производиться, в том числе, за счет средств Заинтересованных лиц.

46. Адресный перечень дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту Муниципальной программы указан в приложении № 2 к настоящей программе.

47. Как было отмечено ранее, адресный перечень общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству формируется по результатам проведения инвентаризации и с учетом предложений граждан в соответствии Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной общественной территории в Муниципальную подпрограмму, утвержденным постановлением администрации Нязепетровского МО от 10.03.2017 г. № 87.

48. К мероприятиям по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в Нязепетровском МО правил благоустройства, относятся:

1) облагораживание территории;

2) ремонт ограждений;

3) уборка строительного мусора;

4) замена ограждений;

5) благоустройство территории.

49. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе» указан в приложении № 5 к настоящей программе.

50. Администрация Нязепетровского МО имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

51. Администрация Нязепетровского МО имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

52. В целях своевременной реализации мероприятий Муниципальной программы предельная дата заключения соглашений (муниципальных контрактов) по результатам конкурсных процедур (на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) - 1 апреля года предоставления Субсидии, за исключением:

1) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

2) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

3) случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

53. Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит:

1) кардинально повысить комфортность городской среды;

2) создать механизм прямого участия граждан в формировании городской среды;

3) увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

54. Оценка эффективности социально-экономических результатов мероприятий Муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 15.11.2016 г.  
№ 629, с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным. Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Паспорт

Муниципальной программы Нязепетровского муниципального округа

«Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (должность) | Первый заместитель главы муниципального округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (начальник структурного подразделения администрации) | Администрации Нязепетровского муниципального округа (Управление муниципального хозяйства) | |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют | |
| Период реализации программы | 2025-2030 г. | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Нязепетровского муниципального округа | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Нязепетровского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | отсутствуют | |
| Объемы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального округа. Объем финансирования муниципальной программы в 2025-2027 годах составляет 26 075 539,49 руб, в том числе по годам:  2025 г. – 4 954 453,20 руб;  2026 г. – 10 634 655,78 руб;  2027г. – 10 486 430,51 руб.  в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 10 603 261,59 руб., из них по годам:  2025 год – 3 714 927,90 руб;  2026 год – 3 532 424,43 руб;  2027 год – 3 355 909,26 руб.  областного бюджета – 14 387 541,25 руб (из них на благоустройство территории рекреационного назначения – 13 832 628,56 руб):  2025 год – 154 788,65 руб;  2026 год – 7 102 231,35 руб (из них на благоустройство территории рекреационного назначения – 6 916 314,28 руб);  2027 год – 7 130 521,25 руб (из них на благоустройство территории рекреационного назначения – 6 916 314,28 руб).  бюджета Нязепетровского муниципального округа:  2025 год – 1 084 736,65 руб;  2026 год – 350 000\* руб;  2027 год – 350 000\* руб.  \* - объем финансирования корректируется с учетом возможностей финансового обеспечения | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Благоустройство территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий, с учетом мнения граждан» | |

2. Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя\* | Единица измерения (по ОКЕИ\*\*) | Базовое значение за  2024 год | Значения по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных территорий, (нарастающим итогом с 2025 года)  в том числе: | ГП | единиц | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | Постановление правительства Челябинской области от 1.09.2017 г № 470-П «О государственной программе Челябинской области "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области"  Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)» на территории Челябинской области от 26.01.2023 г. № 75644000-1-2023-003 | Управление муниципального хозяйства администрации Нязепетровского муниципального округа | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее, чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 года) | ГП, РП | единиц | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | Управление муниципального хозяйства администрации Нязепетровского муниципального округа |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом с 2025 года) | РП, МП | единиц | 62 | - | - | - | - | - | - | - | Управление муниципального хозяйства администрации Нязепетровского муниципального округа |
| 2. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)\*\*\* | ГП,РП | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление правительства Челябинской области от 1.09.2017 г № 470-П «О государственной программе Челябинской области "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области" | Управление муниципального хозяйства администрации Нязепетровского муниципального округа |

\*ГП – Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 г. №470-П

РП - Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный в рамках постановления Правительства Челябинской области от 01.09.2017 г. №470-П

МП – Муниципальная программа Нязепетровского муниципального округа «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

\*\*ОКЕИ-Общероссийский классификатор единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97) (ОКЕИ), утвержденный постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 г. №366

\*\*\* Значение показателя определяется по результатам Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе | | | |
| 1. Муниципальный проект " Формирование комфортной городской среды» | | | |
| Ответственный за реализацию – Первый заместитель главы муниципального округа | | Срок реализации 2025-2030 г. | |
| 1.1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе за счет благоустройства общественных и дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства Нязепетровского муниципального округа, вовлечение граждан в реализацию проектов | Количество благоустроенных общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных территорий, (нарастающим итогом с 2025 г.).  Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) |

4. Мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| Муниципальный проект «Формирование современной городской среды», в том числе: | 4954,453 | 4068,341 | 3920,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12942,91 |
| федеральный бюджет | 3714,928 | 3532,424 | 3355,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10603,261 |
| областной бюджет | 154,789 | 185,917  6 916,314 | 214,207  6 916,314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 554,913  13832,628 |
| муниципальный бюджет | 1084,737 | 350,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1784,737 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе» | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных территорий, нарастающим итогом | N =⅀ni , где  ni – количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, ед. | Натуральный подсчет |

Приложение № 1

к муниципальной программе **«**Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) в Нязепетровском муниципальном округе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень (наименование) объектов в соответствии с муниципальной программой | Год реализации |
| 1 | Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Сергея Лазо | 2025 г |
| 2 | Благоустройство территории около библиотеки по ул. Клубная | 2025 г. |
| 3 | Благоустройство «Сквера любви» | 2026 г. |
| 4 | Благоустройство зоны отдыха у памятника П.С. Горшенину в г. Нязепетровске | 2026г. |
| 5 | Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Вайнера |  |
| 6 | Благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Свердлова |  |
| 7 | Благоустройство детского парка |  |
| 8 | Благоустройство территории около краеведческого музея |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе **«**Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) в рамках муниципальной программы **«**Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень (наименование) объектов в соответствии  с муниципальной программой | Год реализации |
| 1 | г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 74А | 2025-2030гг. |
| 2 | г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 76 | 2025-2030гг. |
| 3 | г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 61 | 2025-2030гг. |
| 4 | г. Нязепетровск, ул. Ленина, д. 22 | 2025-2030гг. |
| 5 | г. Нязепетровск, ул. Ленина, д. 35 | 2025-2030гг. |
| 6 | г. Нязепетровск, ул. Гагарина, д. 1 | 2025-2030гг. |
| 7 | г. Нязепетровск, ул. Бычкова, д. 2 | 2025-2030гг. |
| 8 | г. Нязепетровск, ул. Южная, д. 17 | 2025-2030гг. |
| 9 | г. Нязепетровск, ул. Чайковского, 4А | 2025-2030гг. |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

Мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Перечень работ |
| 1 | Составление проектно-сметной документации |
| 2 | Работы по благоустройству |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Период выполнения |
| 1 | Подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома) | Выполняются по мере необходимости приблагоустройстве дворовых территорий с использованием средств субсидии из федерального и областного бюджета на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды |
| 2 | Проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) |
| 3 | Представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав (далее – орган регистрации прав) документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (участков) |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках программы «Формирование современной городской среды в Нязепетровском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества/земельного участка | Наименование организации | Перечень работ | Год реализации |
| 1 | Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, д. 6А | ИП Рычкова А.В. магазин «Любимый дом» | Благоустройство прилегающей территории | 2025-2030 г.г. |
| 2 | Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д.5 | ИП Педашенко Е.Н. магазин «Престиж» | Благоустройство прилегающей территории | 2025-2030 г.г. |
| 3 | Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 | ИП Селиванова В.Н. | Благоустройство прилегающей территории | 2025-2030 г.г. |
| 4 | Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ИП Шахоткина А.Н. | Выкашивание травы | 2025-2030 г.г. |